# 南水北调2016年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

以党的十八大精神和有关法律法规为指导，继续做好南水北调总干渠和配套工程相关工作，确保工程建设顺利进行，确保沿线社会稳定，让长江水真正造福邯郸人民。

职责分类绩效目标：

（一）完成南水北调配套工程扫尾工作，协调有关县和单位做好南水北调水源切换工作。

（二）做好南水北调总干渠征迁遗留问题的解决，确保社会稳定。

（三）做好南水北调有关工程的验收、资料整理归档、财务决算审计等工作。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强政治理论和社会主义核心价值观教育，进一步增强责任感和紧迫感，激发广大干部职工内在动力。

2、深入现场和有关县区，现场协调解决有关问题，定期召开工作协调会，责任到人，加强督导，确保工程顺利进行。

3、站在促进邯郸经济社会可持续发展的高度，加强与省、市、县各有关方面的对接与协调，以有利于稳定步推进水源切换工作。

4、从政治理论、业务工作角度举办好各类培训班，以使有有关人员尽快提高素质、熟悉业务。

# 部门职责-工作活动绩效目标

| 486邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 |
| --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
|  |  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 解决南水北调总干渠征迁遗留问题 |  | 管道迁建、道路建设、档案整理等 | 保证排水需要 |  |  |  |  |  |
| 污水管道迁建 |  | 在永年、磁县分别建设1条直径70公分穿南水北调总干渠的污水管道 | 保证排水需要 | 2016年底前完成 | 质量为良以上、提前1个月以上 | 质量为良以上、如期完成 | 质量合格、如期完成 | 质量不合格或如期完不成 |
| 生产生活道路恢复 |  | 在磁县段和复兴区段共完成20条、35公里生产道路建设 | 保证群众出行 | 2016年10月份完成 | 质量为良以上、提前1个月以上 | 质量为良以上、如期完成 | 质量合格、如期完成 | 质量不合格或如期完不成 |
| 搞好南水北调配套工程建设工作 |  | 进行拆迁、组织施工、设备调试等 | 保证社会稳定 |  |  |  |  |  |
| 解决征地拆迁遗留问题 |  | 解决9个县、22个征迁问题 | 保证社会稳定 | 22个问题全部解决 | 上半年解决到位 | 9月份前解决到位 | 12月份前解决到位 | 拖延时间或不能全部解决到位 |
| 组织队伍进行工程建设 |  | 有6个建筑物需要建成 | 具备通水条件 | 2016年上半年建成 | 质量为良以上、提前1个月以上 | 质量为良以上、如期完成 | 质量合格、如期完成 | 质量不合格或如期完不成 |
| 行政事务管理 |  | 负责市办机关事务和后勤保障工作 | 科学管理化,服务社会化 |  |  |  |  |  |
| 行政事务管理 |  | 完成行政管理及财务工作 | 确保机关正常运转、加强资金安全、安全无事故 | 资产完好率、业务完成率 | 90%以上 | 89%-80% | 79%-60% | 60%以下 |